实训反思日志

姓名： 崔婷婷 班级： 信管1401 学号：1408020116

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 实训内容及反思内容 |
| 2017-6-19 | 上午安装了svn，下午讨论了具体问题，在网上搜集了相关资料，对资源环境进行了配置。 |
| 2017-6-20 | 上午搭建了一个window窗体，并尝试寻找合适的源码，没有发现满意的，组员调试无果 |
| 2017-6-21 | 决定用c#开发，但发现软件及环境有问题，遂又放弃，组内仍没有统一意见。  最后决定先做出网页。 |
| 2017-6-22 | 上午进行初步窗体改进  下午决定先链接数据库，运行成功看是否能完美运行，安装sql2005无果。 |
| 2017-6-23 | 装sql server遇到各种问题，系统兼容性，版本问题，配置问题。 |
| 2017-6-26 | 小组成员将数据库连上，在老师的帮助下，成功运行程序。进行代码初步修改，因为缺少office相关组件，故删除了与office相关的代码，暂时放弃了导出功能。 |
| 2017-6-27 | 对电脑系统进行了重装，将软件环境重新配置，以便更好的编程，减少问题的出现。对系统的图片、水印、版权以及相关信息进行了修改。 |
| 2017-6-28 | 徐旺添加了登录功能，但是我测试发现添加了登录功能之后，系统会出现问题——“超出数组边界”，自己摸索无果之后，向老师寻求帮助，最终想出了解决方案。 |
| 2017-6-29 | 负责会员管理部分，进行会员信息的添加删除修改查询功能。 |
| 2017-6-30 | 继续进行会员管理部分代码的编写，下午初步完成，进行调试 |
| 2017-7-1 | 完成了会员新的添加、删除、查询 |
| 2017-7-2 | 回家了 |
| 2017-7-11 | 徐旺的代码编写完成，发给了我。我将他的与我的进行合并，进行调试，测试了几次之后，发现了一些异常，最终找到问题所在，成功解决，意外的发现在我的电脑上能够实现excel导出的功能 |
| 2017-7-12 | 凌晨的费率部分也完成了，我将其合并，进行最终的测试，非常成功，暂时没有发现错误。对报告进行修改。 |
| 2017-7-13 | 继续进行报告的修改，程序的调试、测试，上传代码，报告。 |
| 2017-7-14 | 系统演示、汇报。 |