实训反思日志

姓名： 徐旺 班级： 信管1401 学号：1408020105

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 实训内容及反思内容 |
| 2017-6-19 | 实训内容：考虑代码编写语言，讨论系统实现方式：是通过网页实现，还是通过Windows窗体实现，安装必要软件。  反思：讨论了很久还是没有定论，遂决定先将可能用到的软件都装上。安装软件花了不少时间，应提前安装，尽量节省时间。实训没有头绪。 |
| 2017-6-20 | 实训内容：安装Myeclipse；安装虚拟机，考虑Java与C#实现难度与自身能力间的匹配，艰难抉择中。  反思：在选择编写语言上浪费了很多时间，不果断。 |
| 2017-6-21 | 实训内容：安装Tomcat，安装虚拟机系统，配置服务器环境。搜集相关源码进行参考，比较倾向于用Java开发。  反思：进度有点慢，还没决定编写语言。 |
| 2017-6-22 | 实训内容：讨论使用何种数据库，是SQLServer（学过），还是安装方便开源简单易用的MySQL，最终决定并安装SQLserver。考虑Java开发难度问题，最终决定用C#开发windows窗体程序。讨论小组分工，对编程部分进行讨论。  反思：安装SQLserver很慢，进度不快 |
| 2017-6-23 | 实训内容：开始编写软件登录部分，区分登录身份，显示不同内容。  反思：长时间不编程，较生疏，进展较慢。 |
| 2017-6-26 | 实训内容：继续编写登录窗体及会员窗体，不同身份进入不同窗体，并尽量考虑完整，减少bug。  反思：编写程序要严谨，要尽量考虑全面，避免异常，可合理应用try-catch语句。 |
| 2017-6-27 | 实训内容：查看程序画图部分及函数文件，充分了解程序，为后面修改做准备。  反思：有不少地方要看懂都不太容易，毕竟忘记太多了。 |
| 2017-6-28 | 实训内容：修改报表导出Excel功能。  反思：套用寿哥的话“问百度！”，经过详细的“询问”后，解决了问题。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 实训内容及反思内容 |
| 2017-6-29 | 实训内容：讨论关于区分会员计算停车费用实现方法，及如何用图形来表现出来，确定具体实现方法。  反思： 编程序要先确定思路及实现方法，确定功能实现方法的可行性。 |
| 2017-6-30 | 实训内容：协助实现对不同车型不同时间段区分会员身份的费率设置及更改。  反思：对于这项功能的实现耗费了我们不少的精力，选择了好几种方案，最后根据自身能力选择了合理的方案。 |
| 2017-7-1 | 实训内容：协助实现对车辆费用折线图的画制，对不同车型区分会员身份采取不同的费率。  反思：对画图部分勉强完成，但仍存在不足，横纵坐标轴没有按照费率的大小进行自动调整，导致图形的显示不是处于最佳形态。 |
| 2017-7-11 | 实训内容：协助实现对计算费用函数的改进，区分会员身份进行计算。  反思：对函数的修改首先要读懂函数，并且处理好修改后对引用该函数的部分代码的影响。 |
| 2017-7-12 | 实训内容：修改面向对象分析报告，使报告更完善。  反思：报告应与程序有很高的符合度。之前的报告与程序实体难免有差别，需要进行更改。 |
| 2017-7-13 | 实训内容：完善VIP界面，增加修改登录密码功能。  反思：程序后期应继续完善，考虑不足，不能懈怠。 |
| 2017-7-14 | 实训内容：进行实训汇报，听取他组实训成果。  反思：深刻认识到我们实践的不足。 |